关于鄂东矿投下属银河公司拟收购的黄金山采石厂已建工程（资产）审计复核服务

公开遴选

遴 选 文 件

遴选人（盖章）：黄石市国有资产经营有限公司

日      期：2022年1月

目  录

第一章、遴选公告	1

第二章、参选须知	4

第三章、项目服务内容及具体要求	9

第四章、合同主要条款及格式	10

第五章、遴选方法及标准	27

第六章、参选文件格式	30

- 关于鄂东矿投下属银河公司拟收购的黄金山采石厂已建工程（资产）审计复核服务公开遴选公告

因工作需要，黄石市国有资产经营有限公司拟对鄂东矿投下属银河公司拟收购的黄金山采石厂已建工程（资产）审计复核项目进行公开遴选，欢迎符合资格条件的遴选单位参与遴选。

- 一、项目情况

- 项目名称：鄂东矿投下属银河公司拟收购的黄金山采石厂已建工程（资产）审计复核

- 项目概况：大嶂山矿区黄金山采石厂已垫资建设的一号生产线（含设备）、办公宿舍楼、厂房、车间等，项目位于阳新县陶港镇。

- 服务内容：完成对现有审计报告进行全面复核，包括但不限于：

- 核对合同条款。首先，工程内容是否符合合同条件要求，工程是否竣工验收合格；其次，应按合同约定的结算方法，对工程结算进行审核；

- 落实设计变更签证。设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修改图纸，设计、校审人员签字并加盖公章，经业主和监理工程师审查同意、签证才能列入结算；签证审核应审核签证内容是否真实合理，复核计算方法是否正确、工程量是否正确属实、单价的采用是否合理等；
   （3）按图核实工程数量、竣工结算的工程量应依据设计变更单和现场签证、图纸等进行核算，并按国家统一规定的计算规则计算工程量；

- （4）费用的审核。审核定额子目套用是否合理，材料、设备价格是否符合招标文件及其它相关规定、市场行情，取费计算是否与工程实际、工程造价管理部门颁发的定额、文件及其它相关规定相匹配；

- （5）形成固定资产审核。审核项目资金的来源情况、投资完成及交付使用资产情况、待摊投资费用财务管理及会计核算情况；

- （6）采购人要求的其他工作内容。

注：以上需出具正式、完整的工程结算报告及竣工决算报告。

（四）控制价：按照审减金额的4％作为控制价上限，超过以上费率的报价为无效报价，

- （五）工期：30日历天。必须符合遴选文件规定及质量要求。自合同签订之日起1个月内，完成项目审计复核并出具相关成果文件，并通过遴选人的审核与确认。

（六）付款方式：本工程不支付预付款。出具审计报告终稿10日内付清全部款项。合同签订由湖北鄂东矿投投资集团有限公司与中选单位签订，并支付款项。

二、参选人资格要求

- 1、须为中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格的企业，具有合法有效的三证合一的营业执照；经营范围须包含工程造价咨询相关内容；

- 2、具有履行合同所必需的专业技术人员；项目负责人须具有注册造价师执业资格且中级职称，且工作年限不少于10年，时间以取得注册造价师执业资格为起始计算日期。注册不在本公司的不予认可。

- 3、近三年（指2019年1月1日至投标截止日）完成过投资额8000万元及以上的房建类或市政类工程结算审计业绩（时间以签订的合同日期为准，需提供咨询合同或出具的报告书等相关证明材料）；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年1月至9月份纳税证明文件原件或扫描件并加盖公章，提供拟投入人员2021年1月至9月份缴纳社会保障资金的证明文件并加盖公章）；

- 5、参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供网站截图并加盖公章）；

- 6、本项目不接受联合体投标；

- 遴选文件的获取时间、方式

1、凡有意参加本项目的参选单位，可自行前往黄石市国有资产经营有限公司（http://www.hsgzgs.com/gkxx）下载遴选文件。

2、若招标时间、地点以及项目其它相关内容发生变更，将在黄石市国有资产经营有限公司（http://www.hsgzgs.com/gkxx）网上发布变更公告，请各参选人随时关注相关信息。

四、参选文件提交及截止时间：

1、参选文件包括纸质文件（一正一副）和电子响应文件（一份，U 盘备份）。并在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本有不一致之处，以正本为准。响应文件用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明项目名称和投标人单位名称字样，与电子响应文件一起封装。（响应文件递交后不予退还）

2、参选文件递交截止时间：2022 年 1 月 11日 9 时 30 分（8:30接收参选文件）。 递交地点：湖北省黄石市经济技术开发区光谷联合科技城14栋309室。逾期送达或未送达指定地点或未按照遴选文件要求密封或者加写标记的遴选文件，将不予受理。

3、遴选时间及地点同参选文件递交截止时间及地点。

五、联系方式

联系人：肖工

联系电话： 0714-6515867

联系地址：湖北省黄石市经济技术开发区光谷联合科技城14栋309室

黄石市国有资产经营有限公司                                   2022年1月6日

- 参选须知

## 一、总则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类遴选项目。

2. 定义

2.1 “遴选人”是指：黄石市国有资产经营有限公司

2.2 “参选人”是指获得该项目评选小组确定参加遴选的法人或者其他组织。如果该参选人在本次采购中选,即成为“中选人”。

2.3 “服务”是指按本文件规定提供的所有服务。

2.4 “参选文件”是指：参选人根据本文件要求编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 参选人的基本条件

3.1本文件第一章第二条的要求。

3.2如经营、开发或承担本类项目的货物和服务，国家有相关资质要求的，参选人必须已经取得并出具相应的资质证书。

3.3参选人必须具有履行合同所必需的财务、技术、人员和服务能力,并能按本文件的要求提供技术服务。

3.4参选人应具有本项目采购服务的经验，并提供相关的证明文件和资料。

3.5 若本项目采购的技术服务国家有强制性规范或行业标准要求的，参选人必须提供能实施该种服务的认证证书。

3.6 参选人不得与遴选人有任何隶属关系或其他利益关系。

4. 费用

4.1参选人应自行承担所有与编写和提交参选文件有关的费用，不论采购结果如何，遴选人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 二、参选文件的编制

5. 参选文件编制基本要求

5.1参选文件的组成

不限于以下内容,应该有的必须提供,如未提供,评选小组有权拒绝其参选文件：

参选文件包括下列内容

（1）参选函；

（2）法定代表人资格证明书或法人代表授权委托书原件及身份证复印件；

（3）近三年无重大违法记录声明；

（4）参选报价一览表；

（5）技术部分证明资料；

（6）商务部分证明资料；

（7）其他遴选文件要求提供的相关资料。

6、计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

## 三、报价有效期

7. 本项目参选有效期为规定的遴选之日起60个日历日，在此期间内参选文件有效。采购结束后，在有效期内参选人不得改变参选报价、服务期及承诺的全部义务。参选有效期比本文件规定短的，将视参选文件无效予以拒绝。

8. 在特殊情况下，在原参选有效期满之前，遴选人可向参选人提出延长参选有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。参选人可以拒绝遴选人的要求。同意延长参选有效期的参选人不允许修改其参选文件。

## 四、保证金

9.本项目不收取保证金。

## 五、应答报价

10.报价以人民币报价。

11.对于本文件中未列明而参选人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，遴选人将不予支付中选人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

## 六、参选文件的份数、封装和递交

12. 参选文件的份数和封装

12.1参选文件包括纸质文件（一正一副）和电子响应文件（一份，U 盘备份）。并在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本有不一致之处，以正本为准。响应文件用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明项目名称和投标人单位名称字样，与电子响应文件一起封装。（响应文件递交后不予退还）

13. 参选文件的递交

13.1所有参选文件应于第一章“遴选公告”中规定的时间前递交到指定地点。

14. 迟交的参选文件

遴选人拒绝或原封退回在其规定的递交参选文件截止时间之后收到的任何参选文件。

15.当参选文件出现下列情形之一时，应作为无效参选文件，不得进入实质性评选过程。

1.参选文件未按照遴选文件的要求予以密封的；

2.参选文件中的相应部位未加盖参选人的企业及企业法定代表印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书或委托代理人印章的；

3.参选文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

16.参选文件的澄清

16.1在遴选过程中，评选小组认为需要，可以要求参选人对参选文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行澄清或提供补充说明及有关资料，参选人应在评选结束前用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出参选文件的范围或者变更应答报价、供货期、质量等实质性内容。

参选文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准；但单价金额小数点有明显错误的除外。

书面答复须经参选人法定代表或其委托代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为参选文件的组成部分。提交参选文件截止时间后，参选人对应答报价或其他实质性内容修正的函件，一律不得作为遴选、中选的依据。

## 七、评选小组的组成

17.1本次采购由遴选人代表组建评选小组。

17.2评选小组全面负责确定参选人名单、参选文件的评审、遴选、质疑投诉处理等工作。

## 八、遴选程序

18.评选小组根据遴选文件规定的参选人资格条件、评定中选的标准等事项对参选人提交的参选文件进行评选，资格性评审不符合遴选文件要求的参选文件按无效文件处理，并告知有关参选人。

19.评选小组将按参选排序逐一与参选人分别就技术、商务进行评审。在遴选过程中，评选小组应当严格遵循保密原则，未经参选人同意不得向任何人透露当事人技术、商务和其他重要信息。（遴选文件有实质性变动的，评选小组以书面的形式通知所有参加遴选的参选人）。

20.评选小组综合评议

对提供产品质量、服务均能满足遴选文件规定最低要求的参选人根据评选标准进行综合评议。

评选小组认为参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的， 应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，参选人不能证明其报价合理性的，评选小组应当将其作为无效参选处理。

评选小组根据遴选文件要求，在满足符合性审查的前提下，对价格部分、技术部分、商务部分实行评选小组署名评选打分，平均值为该项得分。

统分原则：参选人最终得分=价格分值得分+技术分值得分+商务分值得分（所有得分四舍五入取小数点后两位）

遴选评审小组根据遴选响应单位的最终得分，按从高到低次序确定遴选响应单位最终的排列名次，并按照遴选文件中规定的评标方法，推荐不超过3名有排序的合格的成交候选人。

如综合评分相同则按以下原则排序：

综合评分相同时，报价低者优先；

综合评分相同，报价也相同时，技术评分高者优先。

- 第三章、项目服务内容及具体要求

- 项目概括：大嶂山矿区黄金山采石厂已垫资建设的一号生产线（含设备）、办公宿舍楼、厂房、车间等，项目位于阳新县陶港镇。

- 服务内容：完成对现有审计报告进行全面复核，包括但不限于：

- （1）核对合同条款。首先，工程内容是否符合合同条件要求，工程是否竣工验收合格，其次，应按合同约定的结算方法，对工程结算进行审核；

- （2）落实设计变更签证。设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修改图纸，设计、校审人员签字并加盖公章，经业主和监理工程师审查同意、签证才能列入结算；签证审核应审核签证内容是否真实合理，复核计算方法是否正确、工程量是否正确属实、单价的采用是否合理等；
  （3）按图核实工程数量、竣工结算的工程量应依据设计变更单和现场签证、图纸等进行核算，并按国家统一规定的计算规则计算工程量；

- （4）费用的审核。审核定额子目套用是否合理，材料、设备价格是否符合招标文件及其它相关规定、市场行情，取费计算是否与工程实际、工程造价管理部门颁发的定额、文件及其它相关规定相匹配；

- （5）形成固定资产审核。审核项目资金的来源情况、投资完成及交付使用资产情况、待摊投资费用财务管理及会计核算情况；

- （6）采购人要求的其他工作内容。

- 三、服务质量及要求：工期30日历天。必须符合遴选文件规定及质量要求。自合同签订之日起1个月内，完成项目审计复核并出具相关成果文件，并通过遴选人的审核与确认。

- 合同主要条款及格式

具体以签订合同文本为准。

GF-2015-0212

合同编号

建设工程造价咨询合同

（示范文本）

住房城乡建设部                    制定

国家工商行政管理总局

第一部分协议书

委托人（全称）：  湖北鄂东矿业投资集团有限公司

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：                                       。

2.工程地点：    阳新县陶港镇                       。

3.工程规模：      /                                。

4.投资金额：       /                               。

5.资金来源：       /                               。

6.建设工期或周期：     /                           。

7.其他：           /                               。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：

咨询人承担本项目结算审核服务，服务范围包括但不限于如下内容：

完成对现有审计报告进行全面复核，包括但不限于：

（1）核对合同条款。首先，工程内容是否符合合同条件要求，工程是否竣工验收合格，其次，应按合同约定的结算方法，对工程结算进行审核；

（2）落实设计变更签证。设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修改图纸，设计、校审人员签字并加盖公章，经业主和监理工程师审查同意、签证才能列入结算；签证审核应审核签证内容是否真实合理，复核计算方法是否正确、工程量是否正确属实、单价的采用是否合理等；
（3）按图核实工程数量、竣工结算的工程量应依据设计变更单和现场签证、图纸等进行核算，并按国家统一规定的计算规则计算工程量；

（4）费用的审核。审核定额子目套用是否合理，材料、设备价格是否符合招标文件及其它相关规定、市场行情，取费计算是否与工程实际、工程造价管理部门颁发的定额、文件及其它相关规定相匹配；

（5）形成固定资产审核。审核项目资金的来源情况、投资完成及交付使用资产情况、待摊投资费用财务管理及会计核算情况；

（6）采购人要求的其他工作内容。

服务范围及工作内容详见附录A。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务期限：        30日历天            。

四、质量要求

工程造价咨询成果文件应符合：

满足工程造价咨询服务相关规范要求。

五、酬金或计取方式

1. 咨询服务费计取方式：对报送的结算资料进行审核，按审减额的    %计取咨询服务费用。

酬金或计取方式详见附录A。

2、酬金的支付：本工程不支付预付款。出具审计报告终稿10日内付清全部款项。

双方同意以现金、银行承兑汇票等方式支付，咨询人应在委托人每次支付进度款前按委托人要求提交合法有效等额的增值税专用发票，否则委托人有权拒绝付款，且不承担违约责任。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书或委托书；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：_________年_________月_________日。

2.订立地点：_________________________________。

九、合同生效

本合同自___________________________________________________生效。

十、合同份数

本合同一式_____份，具有同等法律效力，其中委托人执_____份，咨询人执_____份。

委托人：___________（盖章）          咨询人：___________（盖章）

法定代表人或其授权的法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）            代理人：_________（签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：

纳税人识别码：                       纳税人识别码：

住所：                               住所：

账号：                               账号：

开户银行：                           开户银行：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

电子信箱：                           电子信箱：

第二部分  通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期

付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时

间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解

如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第三部分  专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2语言

本合同文件除使用中文外，还可用____/__________。

1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：___按通用条件1.3条执行________。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:现行国家及地方法律法规、现行行业标准及规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：及时提供。

2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：咨询人自行承担。

2.4委托人代表

委托人代表为：__________________，其权限范围：__                  ___

2.5答复

委托人同意在_5__日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队人员的数量为_____________人。

3.1.2项目负责人为：________________，项目负责人为履行本合同的权限为：_____________________________________________________________。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：中标后确保投标文件中所列项目负责人及项目组所有人员按工程进度要求和招标人要求到位，除因不可抗力原因不能胜任工作及招标人要求更换的原因外，不得更换；更换项目负责人或项目组其他人员，除了必须取得招标人同意外，其更换后的项目负责人或项目组其他人员的资格不得低于招标文件的要求，并接受招标人的违约罚金，且招标人保留单方面解除合同的权力，咨询人不得有异议。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：合同双方另行约定。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：____按委托人要求时间提供____。

咨询人向委托人提供的资料还包括：____按委托人要求提供__________。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：__见合同协议书_。

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后___3__日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：_______________________________________________________。

3.4使用委托人房屋及设备的返还咨询人应在本合同终止后__/_日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为_          ________________。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：_ 。

4.1.3委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：_/______。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人如未经过委托人书面确认允许更换项目负责人，一经发现，咨询人将支付赔偿金额2万元/次；

4.2.2咨询人如未经过委托人书面确认更换项目主要人员，一经发现，咨询人将支付赔偿金额1万元/次；

4.2.3咨询人如未在委托人规定期限内完成审核，每超过一天，咨询人将支付2000元罚款。

4.2.4咨询人不可与送审单位有单独联系，沟通，协商或另外收受利益等违反咨询服务职业道德行为，一经发现，咨询人将赔偿委托人全部咨询费用，委托人有权直接解除合同，并移交有关行政部门立案。

5.支付

5.1支付货币

币种为：_人民币__，汇率为：    /      ，其他约定：           。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期_ /__日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金

本工程不支付预付款。出具审计报告终稿10日内付清全部款项。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：_____无________。

6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：________无______________。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：______合同双方另行约定_________。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下： _合同双方另行约定  。

7.争议解决

7.2调解

如果双方不能在__15__日内解决本合同争议，可以将其提交 行业主管部门_进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第__1 种方式：

（1）提请______黄石__   _仲裁委员会进行仲裁。

（2）向______/____人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由___咨询人____支付。

差旅费及相关费用的支付：___咨询人______________________。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：______无_____________。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：_______/_________________。

咨询人申明的保密事项和期限：对执行业务过程中知悉的委托方商业秘密严加保密，除非国家造价工程师注册管理办法另有规定，或经委托方同意外，咨询方不得将其知悉的商业秘密和委托方提供的资料对外透漏_。

第三人申明的保密事项和期限：_______/_____________________。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在   5  日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

咨询人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于___________。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于___________。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：

___________________________________________________________________。

9.补充条款

1、本合同未尽事宜，委托方和咨询方双方协商解决。

2、咨询方履行完咨询服务，委托方支付完酬金，本合同即失效。________

3、咨询人如须另聘专家咨询或协助，在咨询业务范围内的，其费用由咨询人承担；咨询业务范围以外的，其费用由委托人承担。

4、咨询业务因故需要复审，属咨询人责任的，其费用由咨询人承担；咨询业务范围以外的，其费用由委托人承担。

5、咨询人或职员不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

附录A服务范围及工作内容、酬金一览表

| 服务阶段 | 服务范围及工作内容 |  | 酬金 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务范围 | 工作内容 | 收费基数 | 收费标准（比例） | 酬金数额（单位：万元） |  |
| 决策阶段 | 投资估算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 经济评价 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其它： |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 | 设计概算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 施工图预算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 发承包 阶段 | 工程量清单 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 最高投标限价 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 投标报价分析 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 清标报告 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 | 资金使用计划 | □编制 |  |  |  |  |
|  | 工程计量与工程款审核 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 合同价款调整 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 工程变更、索赔、签证 | □审核 |  |  |  |  |
|  | 工程实施阶段造价控制 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 竣工阶段 | 竣工结算 | ☑编制☑审核☑调整 |  |  |  |  |
|  | 竣工决算 | ☑编制☑审核☑调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 其他服务 | 工程造价鉴定 |  |  |  |  |  |

注：1.附录A中服务范围及工作内容未涉及的可在“其他”项中列明

第五章、遴选方法及标准

一、遴选方法

本次采购采用综合评分法。即对参选文件中规定的各项因素进行综合评审打分，以参选响应单位最终得分最高的作为成交候选人或者成交单位的评标方法。

| 分值构成 （总分100分） |  |  |  | 商 务 标：30分 技 术 标：30分 投 标 报 价：40分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 商务标（30分） | 企业业绩 (15分) | 项目业绩 (15分) |  | 近三年（指2019年1月1日至投标截止日）完成过投资额8000万元及以上的房建类或市政类工程结算审计业绩，每提供一个得3分，本项最高得分15分。时间以签订的合同日期为准。（需提供咨询合同或出具的报告书等相关证明材料） |
|  | 主要人员 (7分) | 拟派项目成员实力（7分） |  | 1.拟派项目团队配备人员（不含项目负责人）中，具有注册土建专业和安装专业造价师各1人，得2分，每增加1名土建或安装专业注册造价工程师得1分。本项最高得4分。（以上均不含二级造价师，且须注册在本单位，提供相关证书扫描件或复印件加盖单位公章） 2.项目团队人员（不含项目负责人）从业经验：拟投入的注册造价师平均执业经验（以注册造价师初始注册时间为准）在5-7年的得1分，8-10年的得2分，10年以上的得3分。 本项满分7分 |
|  | 体系认证 （3分） | 体系认证 （3分） |  | 同时具有有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书、ISO14001(GB/T24001)环境管理体系认证证书、OHSAS18001(GB/T28001)职业健康安全管理体系认证证书每一得1分，共3分，不在有效期内不得分。 |
|  | 信用、行政处罚情况 （5分） |  |  | 未受到行政监管部门做出的行政处罚的得5分；每被行政监管部门做出行政处罚一次的扣1分，最多扣5分。（行政处罚是指通过在“信用中国”查询遴选响应单位有行政处罚记录信息且在公示期内的予以记分） |
| 技术标（30分） | 技术标 (30分) |  | 项目的整体认知程度（7分） | 明确本次规划编制的定位、目的任务、总体思路和工作原则、编制依据、工作内容、编制程序、工作部署和进度安排、组织保障、预期成果。项目理解程度、项目推进重难点分析，描述准确、清晰、针对性强5-7分 ； 项目理解程度、项目推进重难点分析，描述准确、针对性不强 2-4分 ； 项目理解程度、项目推进重难点分析，描述不准确、针对性不强 0-1分； 本项最高分7分 |
|  |  |  | 工作实施方案（8分） | 提供总体工作方案，从合理性、科学性、先进性、可操作性等几个方面进行综合评分 0-8分 ； 本项最高8分 |
|  |  |  | 工作时效保证措施（4分） | 对项目造价咨询业务时效保证措施可靠性强，有详细的进度承诺及控制措施，处罚措施明确且全面可行的得3—4分； 有较为详细的进度承诺及控制措施，处罚措施明确但不够全面的得 1—2 分； 未提供，0 分。 本项最高4分 |
|  |  |  | 保密及廉洁自律（3分） | 根据提出的确保造价咨询保密措施承诺及廉洁自律措施承诺进行综合评分 0-3 分； 本项最高3分 |
|  |  |  | 保证措施（5分） | 提供质量保障措施方案，包含:1、争议及索赔问题的处理；2、质量保证措施；3、在造价控制过程中出现偏差时的纠偏措施等内容；4、制定切实可行的风险防范措施等。 从如上几方面，进行综合评分 0-5分； 本项最高5分 |
|  |  |  | 服务承诺（3分） | 投标人应提供的服务承诺，具体应包括服务的及时性承诺和持续性承诺两项内容。根据各项内容的描述详尽、符合需求情况进行评分：各项内容完全符合需求、合理可行、切合项目实际 2-3分； 各项内容较为符合需求、合理可行、较为切合项目实际 1-2分； 各项内容不符合需求、不切合项目实际 0 分； 本项最高3分 |
|  |  |  | 评标委员会成员对“技术方案”相关评审子项给“0”分，须注明理由 |  |
| 投标报价40分 | 40分 |  | F＝40-（参选单位投标报价-评标基准价）÷评标基准价×100×0.5（投标报价＞基准价时） F＝40-（评标基准价-参选单位投标报价）÷评标基准价×100×0.4（投标报价≤基准价时） 其中：F≥0。 评标基准价计算方法：所有有效投标的评标价去掉（不足五家报价则不去掉）最低价和最高价后的算术平均值，作为评标基准价。 |  |

- 第六章、参选文件格式

1、参选函

（遴选人）：

依据贵方          (遴选项目名称) 项目的遴选邀请，我方代表       （姓名、职务）经正式授权并代表参选人

（参选人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份，副本一份和电子响应文件（一份，U 盘备份）

1参选函；2法定代表人身份证明书； 3法定代表人授权委托书； 4近三年无重大违法记录声明； 5参选报价一览表；  6技术部分证明资料；7商务部分证明资料； 8其他

在此，我方宣布同意如下：

1. 我所附《参选报价一览表》中规定的总价为            （注明币种，并用文字和数字表示总价）。

2. 我方将按遴选文件的约定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部遴选文件，包括     （补充文件），对此无异议。

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其遴选有关的一切数据或资料。

且承诺：

与参加本项目遴选活动的其他参选人之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。

参选人名称(公章)：

地址：

电话：                   传真：

参选人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

开户银行：

账号/行号：

日期：

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系            （参选人名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我公司签署                       （项目名称） 项目的参选文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我们签署的本项目的参选文件的内容及其在参选、评选中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：（签字）                性别：              年龄：

身份证号码：                   职务：

参选人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：               年       月       日

3、近三年无重大违法记录声明

致：                （遴选人）

我公司郑重声明，我方在参加本次遴选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合相关法律规定的资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

参选人：                          （公司名称加盖公章）

法定代表人/法定委托代理人签字：

日   期：       年     月    日

4、参选报价一览表

项目名称：

| 项目总报价 | % |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |

说明：所有价格均以费率计算。

参选人名称（公章）：

参选人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日期:        年    月    日

5、技术部分证明资料

参选人根据技术部分评分标准要求准备技术方案（加盖公章）：

6、商务部分证明资料

含社保及纳税证明资料

7、失信被执行人查询结果

备注： 遴选人根据 《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》 （法〔2016〕285号）的规定，自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商是否为失信被执行人，并将查询结果“截图”附在本表中。